# INFORMAZIONI GENERALI

| Allievo | Nome: Bryan | Cognome: Ciaponi |
| --- | --- | --- |
|  | ckw924@student.edu.ti.ch | 076 243 4606 |
| Luogo di lavoro | Scuola Arti e Mestieri / CPT Trevano-Canobbio |  |
| Orientamento | ☐ 88601 Sviluppo di applicazioni ☐ 88602 Informatica aziendale ☐ 88603 Tecnica dei sistemi |  |
| Docente | Nome: | Cognome: |
|  | @edu.ti.ch |  |
| Responsabile Progetti | Nome: | Cognome: |
| Secondo docente presentazione | Nome: | Cognome: |
| Periodo | 12.09.2025 - 19.12.2025 |  |
| Orario di lavoro | Secondo orario scolastico 1° Semestre |  |
| Numero di ore | Ca. 80 |  |
| Pianificazione (in ore o %) | Analisi: 10% |  |
|  | Implementazione: 50% |  |
|  | Test: 10% |  |
|  | Documentazione: 30% |  |

# PROCEDURA

- L’allievo realizza il lavoro autonomamente sulla base del quaderno dei compiti ricevuto il 1 ° giorno.

- Il quaderno dei compiti è approvato dal responsabile progetti. È anche presentato, commentato e discusso con l’allievo. Con la sua firma, l’allievo accetta il lavoro proposto.

- L’allievo ha conoscenza della scheda di valutazione prima di iniziare il lavoro.

- L’allievo è responsabile dei suoi dati.

- In caso di problemi gravi, l’allievo o il docente avverte immediatamente il responsabile progetti.

- L’allievo ha la possibilità di chiedere aiuto, ma deve menzionarlo nella documentazione.

- Alla fine del tempo a disposizione per la realizzazione del LPI, l’allievo deve inviare via e-mail il progetto al docente e al responsabile progetti. In parallelo, anche una copia cartacea della documentazione dovrà essere fornita al docente. Quest’ultima deve essere in tutto identica alla versione elettronica.

# TITOLO

MentalMoods

# HARDWARE E SOFTWARE DISPONIBILE

Tablet Android

# PREREQUISITI

Conoscenze basilari nello sviluppo mobile.

# DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Creare un’applicazione semplice che permetta all’utente di registrare il proprio umore quotidiano tramite la scelta di un’emoji ed eventualmente anche di una descrizione. L’app mostrerà una panoramica settimanale e mensile degli stati d’animo, rendendo facile riconoscere pattern o variazioni emotive nel tempo. L’obbiettivo è aiutare le persone a capire cosa le porta ad uno stato emotivo e portarle a sentirsi meglio.

# RISULTATI FINALI

L’allievo è responsabile della consegna al docente:

- Una pianificazione iniziale (entro il primo giorno)

- Una documentazione del progetto

- Un diario di lavoro entro le 18:00 del giorno del progetto

- Implementazione …

# PUNTI TECNICI SPECIFICI VALUTATI

La griglia di valutazione definisce i criteri generali secondo cui il lavoro dell’allievo sarà valutato (documentazione, diario, rispetto degli standard, della qualità, ...).

Inoltre, il lavoro sarà valutato sui seguenti 7 punti specifici (punti da A14 a A20):

-

# FIRMA

|  |  | Allievo |  | Docente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Canobbio, 12.09.2025 |  | Canobbio, |